# LLaDA Agentic RL
下一步完整执行计划

RL 数据准备 · Short-GT Reward · On-policy vs Offline · ELBO-PG vs Sequence-GRPO

基于现有实验结果整理

核心执行顺序：Short-GT Reward → Online vs Offline → Normalized ELBO-PG vs Sequence-GRPO → Turn-level Credit

# 目录

1. 项目目标与总原则

2. RL 数据的三层结构

3. RL Question Pool 的准备

4. Phase 0：确认当前 On-policy 是否优于 SFT

5. Round 0：用 SFT Policy 生成第一批 Rollout

6. Raw Trajectory 与训练记录格式

7. Short-GT Reward 设计与筛选

8. Normalized ELBO-PG 的第一轮训练

9. On-policy 循环与 Prompt Sampling

10. Online vs Offline 主对照实验

11. Normalized ELBO-PG vs Sequence-level GRPO

12. 何时加入 Efficiency 与 Turn-level Credit

13. 完整阶段计划

14. 现在立刻执行的实验配置

15. 验收清单与决策树

附录：相关工作索引

# 1. 项目目标与总原则

本计划解决两个相互关联的问题：第一，如何准备新的 RL 数据；第二，准备好后应依次训练什么、怎样设计 reward、怎样组织 on-policy 循环。

总原则：提前准备的是干净的 RL question pool；trajectory 数据由当前 policy 每一轮动态生成。模型更新后，下一轮必须重新 rollout。

项目主线：

Short-GT Reward ↓ Online vs Offline ↓ Normalized ELBO-PG vs Sequence-GRPO ↓ Turn-level Credit

# 2. RL 数据的三层结构

| 层级 | 内容 | 是否静态 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层 | RL question pool：问题、短 GT、aliases、题型、数据来源与 split | 静态 | 定义训练任务与可验证答案 |
| 第二层 | Raw trajectories：think、tool call、tool response、final answer、终止原因 | 动态 | 由当前 policy 与搜索环境交互生成 |
| 第三层 | RL training records：reward、advantage、token mask、policy token 数、可选 old ELBO/MC spec | 每轮重新生成 | 输入 ELBO-PG 或 sequence-GRPO trainer |

关键区分：RL question pool 可以长期固定；trajectory dataset 必须随 policy 更新而刷新。

# 3. RL Question Pool 的准备

建议一次性准备一个较大的完整 pool，并导出三个相互嵌套的子集：

| 数据版本 | 问题数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| rl_train_pilot_v1 | 256 | Reward 筛选与机制实验 |
| rl_train_medium_v1 | 512 | Online vs Offline 与多轮实验 |
| rl_train_full_v1 | 1,000–2,500 | 正式大规模训练 |

D₍₂₅₆₎ ⊂ D₍₅₁₂₎ ⊂ D₍full₎

每道题至少包含以下字段：

question_id：全局唯一 ID；

question：原始问题文本；

short_answers：原始 benchmark 短答案；

aliases：可接受的等价答案；

answer_type：entity / yes_no / number / date / list / other_short_text；

dataset 与 project_split；

与 SFT train、dev、test 的重叠审计标记。

{ "question_id": "hotpot_train_00123", "dataset": "hotpotqa", "question": "Which city was ...?", "short_answers": ["Donald O'Connor"], "aliases": ["Donald O'Connor", "Donald David Dixon Ronald O'Connor"], "answer_type": "entity", "project_split": "rl_train" }

采样时不要简单取文件前若干行，应至少按数据集、题型和问题类型分层抽样。

# 4. Phase 0：确认当前 On-policy 是否优于 SFT

开始新训练前，先用清理后的固定 eval 集重新比较 SFT checkpoint 与当前最佳 on-policy checkpoint。

| 控制项 | 要求 |
| --- | --- |
| 问题集 | 完全相同 |
| 搜索环境 | 相同 backend 与版本 |
| 生成配置 | 相同 block length、denoising steps、max turns 与 seeds |
| 答案提取 | 只提取 <answer>...</answer> |
| 评测 | 相同 short-GT type-aware verifier |

至少报告：

type-aware token F1

normalized EM

CEM-1

F1 > 0.5 与 F1 > 0.8

answer rate 与 valid tool-call rate

平均搜索次数

paired bootstrap 置信区间

严谨表述：在完成干净 paired evaluation 之前，应称为“初步结果显示 on-policy checkpoint 可能优于 SFT”。

# 5. Round 0：用 SFT Policy 生成第一批 Rollout

| 配置项 | 建议值 |
| --- | --- |
| Policy | sft_llada_x0pred / ckpt_6 |
| RL questions | 256 个干净、唯一的问题 |
| Rollouts per question | 8 |
| 总 trajectories | 2,048 |
| Block length | 64 |
| Search backend | 固定版本 |
| Prompt template | 固定 |
| Seeds | 每题 8 个唯一 seed |

每道题必须严格组成一个完整 group：

assert len(group) == 8 assert len(set(x.question_id for x in group)) == 1 assert len(set(x.rollout_id for x in group)) == 8 assert len(set(x.seed for x in group)) == 8

保留模型自身失败，删除系统失败：

| 应保留：模型行为 | 应剔除/重采样：系统错误 |
| --- | --- |
| 错误答案、部分正确、无答案、重复搜索、格式错误、达到 max turns | 搜索服务宕机、API 超时无 observation、GPU 崩溃、文件截断、checkpoint 加载错误、gold 缺失 |

# 6. Raw Trajectory 与训练记录格式

Raw trajectory 应保持结构化，不能只保存最终拼接字符串。

{ "round_id": 0, "question_id": "hotpot_train_00123", "group_id": "r0_hotpot_train_00123", "rollout_id": 3, "policy": { "checkpoint": "sft_llada_x0pred/ckpt_6", "checkpoint_hash": "abc123", "block_length": 64, "denoising_steps": 128, "seed": 94831 }, "turns": [{ "turn_id": 0, "think": "...", "tool_call": {"name": "search", "query": "..."}, "tool_response": "...", "parse_success": true }], "final_answer": "Donald O'Connor", "terminated_by": "final_answer", "num_searches": 2, "valid_format": true }

还应保存：policy-generated token count、environment token count、trajectory 总长度、rollout/search latency、duplicate query 数、context overflow 和 termination reason。

训练记录中的 token mask：

| Token 类型 | trainable_mask |
| --- | --- |
| Prompt / Question | 0 |
| Think | 1 |
| Tool call | 1 |
| Tool response | 0 |
| Final answer | 1 |
| Padding | 0 |

# 7. Short-GT Reward 设计与筛选

当前优先级：第一阶段集中于原始 benchmark 短答案，不使用 LLM 生成的长解释作为 GT。

题型感知 answer reward：

| 题型 | Reward |
| --- | --- |
| Entity / 普通短文本 | 对 aliases 取最大 token F1 |
| Yes / No | normalized exact match |
| Number | numeric normalization 后匹配 |
| Date | date normalization 后匹配 |
| List | set precision / recall / F1 |

答案边界：Reward 只在 <answer>...</answer> span 上计算，不能从完整 reasoning 中寻找答案词。

## 7.1 第一轮比较的两个 Reward

Reward A:  R_A = R_answer

Reward B:  R_B = R_answer − 0.2·I(no answer) − 0.1·I(invalid format)

暂时不加入：

efficiency multiplier

搜索次数 reward

query relevance / evidence quality judge

LLM judge reward

reasoning quality reward

SALT-lite turn credit

latency reward

## 7.2 Reward 筛选时的指标

mean F1 与 normalized EM

F1 > 0.5 / F1 > 0.8

answer rate 与 no-answer rate

invalid-format rate

平均搜索次数

answer length

group reward std 与 zero-variance group ratio

选择标准：以独立 dev 上的正确率、回答率、格式稳定性和多 seed 一致性为主，不按训练 reward 选方案。

# 8. Normalized ELBO-PG 的第一轮训练

同一批 2,048 条 Round 0 trajectories 离线计算 Reward A 与 Reward B，分别生成两套训练文件；无需重新 rollout。

| Run | 唯一变量 | 共同配置 |
| --- | --- | --- |
| Run A | Type-aware short-GT reward | Normalized ELBO-PG, block=64, 1 epoch |
| Run B | Short-GT F1+：no-answer/invalid penalties | Normalized ELBO-PG, block=64, 1 epoch |

L_PG = − E[ A_i · s_θ(τ_i) ]

s_θ(τ_i) = ELBO_θ(τ_i) / N_policy_tokens,i

训练后必须进行 fresh rollout：

在相同 256 个 RL-train prompts 上重新 rollout；

在独立 dev set 上重新 rollout；

比较 F1/EM、answer rate、invalid rate、search turns、trajectory length；

不要只比较旧 trajectory 上的训练 loss 或 ELBO。

# 9. On-policy 循环与 Prompt Sampling

定义：On-policy 描述数据刷新方式，不是 reward 类型。不存在单独的“on-policy reward”。

Round k: 冻结 π_k → 每题生成 8 条 fresh rollouts → 计算 short-GT reward → 组内计算 advantage → 训练 1 epoch → 保存 π_{k+1} → 用 π_{k+1} 重新 rollout

由于 normalized ELBO-PG 没有 old-policy importance correction，同一批数据不应长期重复训练。建议每个 rollout batch 只训练 1 epoch 或有限步数，然后立即刷新。

## 9.1 第二轮开始的 Prompt Sampling

p_q = (# high-quality rollouts) / 8

| 采样部分 | 比例 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Mixed-outcome questions | 60% | 有成功也有失败，提供主要相对优势信号 |
| Hard / all-failed questions | 20% | 保留探索与困难题能力 |
| Random / retention questions | 20% | 防止遗忘与采样偏置 |

# 10. Online vs Offline 主对照实验

Reward 确定后，优先验证 fresh on-policy rollout 是否真的带来增益，而不只是更多 RL updates。

| 组别 | 训练过程 |
| --- | --- |
| Online | π₀ → D₀ → π₁；π₁ → D₁ → π₂；π₂ → D₂ → π₃ |
| Offline | π₀ 一次生成固定 D₀；按相同训练预算分三批/三阶段重复训练 |

公平控制：

总 trajectory 数相同

总 optimizer steps 相同

相同问题与 reward

相同模型、学习率、随机种子

相同搜索调用预算

| 建议配置 | 数值 |
| --- | --- |
| RL prompts | 512 |
| Rollouts/question/round | 8 |
| Rounds | 3 |
| Epochs/round | 1 |
| Algorithm | 先固定为最佳 Reward 下的 normalized ELBO-PG |

核心问题：效果是否来自更新后 policy 产生的 fresh trajectories，而不是固定 rollout 数据上的更多训练。

# 11. Normalized ELBO-PG vs Sequence-level GRPO

完成 reward 筛选和 Online vs Offline 后，再保持 reward 与 online loop 不变，只比较优化目标。

| 方法 | 形式 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| Normalized ELBO-PG | −A × normalized ELBO | 已跑通、简单、稳定的 baseline |
| Sequence-level GRPO | old/current normalized ELBO ratio + clipping | 目标方法，校正数据复用造成的 policy drift |

log ρ_i = s_θ(τ_i) − s_old(τ_i)

ρ_i = exp(log ρ_i)

L_GRPO = − E[min(ρ_i A_i, clip(ρ_i, 1−ε, 1+ε) A_i)]

Sequence-GRPO 每条 trajectory 额外需要：

old normalized ELBO score

policy token count

固定 MC seeds

corruption / mask specification

old policy checkpoint hash

| 实现要求 | 设置 |
| --- | --- |
| Block length | old/current/rollout 全部为 64 |
| MC samples | 第一版建议 2 |
| Noise | old/current 共享 timestep、mask positions 与 corruption |
| Normalization | 按 policy-generated token 数 |
| Loss mask | tool response 不参与 policy score |
| 日志 | ratio、approx KL、clip fraction、ratio quantiles |

# 12. 何时加入 Efficiency 与 Turn-level Credit

## 12.1 Efficiency Reward

只有答案正确率稳定提升后，再考虑搜索成本。推荐 gated cost，而不是重新使用 F1 × efficiency。

R = R_answer − λ · I(R_answer ≥ τ) · max(0, N_search − B)

含义：只有答案已经足够正确时，才惩罚过多搜索，避免奖励“快速但错误”的轨迹。

## 12.2 Turn-level Credit

只有 terminal short-GT reward 已稳定、online 明显优于 offline、optimizer baseline 已确定且 outcome reward 开始 plateau 时，再加入 turn-level credit。

SALT-like trajectory graph credit

query-level turn advantage

critic-based process reward

retrieval evidence contribution

# 13. 完整阶段计划

| 阶段 | 核心任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 干净 eval 上确认当前 on-policy checkpoint 与 SFT 的差异 | 可信 baseline 与置信区间 |
| Phase 1 | 创建 256/512/full 嵌套 question pool | 版本化 prompt pool |
| Phase 2 | SFT policy 对 256 题 × 8 rollout | 2,048 条 raw trajectories |
| Phase 3 | Short-GT F1 vs F1+ reward 筛选 | 最佳 terminal reward |
| Phase 4 | 512 题、三轮 Online vs Offline | On-policy refresh 的主结论 |
| Phase 5 | Normalized ELBO-PG vs Sequence-level GRPO | 优化器主结论 |
| Phase 6 | 扩展到 1,000–2,500 题、2–4 online rounds | 正式主实验 |
| Phase 7 | 加入 efficiency、search quality 或 turn credit | 高级方法与消融 |

# 14. 现在立刻执行的实验配置

下一步：先跑 256×8 的 Reward 筛选，不直接进入复杂 GRPO 或 turn-level reward。

| 模块 | 配置 |
| --- | --- |
| Policy | sft_llada_x0pred / ckpt_6 |
| RL questions | 256 clean unique questions |
| Rollouts | 8 per question，合计 2,048 |
| Generation | block_length=64，固定 search backend 与 prompt template |
| Reward A | type-aware short-GT reward |
| Reward B | Reward A −0.2 no-answer −0.1 invalid |
| Algorithm | normalized ELBO-PG |
| ELBO | 除以 policy-generated token count |
| Training | 1 epoch，其余 reward 全部关闭 |
| Evaluation | fresh rollout on RL-train + independent clean dev |

# 15. 验收清单与决策树

## 15.1 数据与 Rollout 验收清单

Question pool 与 SFT/dev/test 无未记录重叠；

每题严格 8 条 rollout，seed 与 rollout_id 唯一；

模型失败保留，系统失败重采样；

短 GT、aliases 与 answer type 完整；

tool response 不进入 policy loss；

每条 trajectory 记录 checkpoint hash 与 block length；

每轮更新后使用新 policy 重新 rollout。

## 15.2 实验决策树

Short-GT F1+ 是否优于纯 F1？ ├─ 是：选择 F1+ └─ 否：保留纯 F1 Online 是否优于相同预算的 Offline？ ├─ 是：On-policy refresh 成为核心贡献 └─ 否：检查 refresh 频率、问题难度与数据复用 Sequence-GRPO 是否优于 normalized ELBO-PG？ ├─ 是：Sequence-GRPO 作为主方法 └─ 否：ELBO-PG 作为更简单、稳定的主方法 Terminal reward 是否 plateau？ ├─ 是：加入 turn-level credit └─ 否：继续扩展 online training

最终主线：Short-GT Reward → Online vs Offline → ELBO-PG vs Sequence-GRPO → Turn-level Credit。每一步只改变一个核心变量。

# 附录：相关工作索引

Search-R1: Training LLMs to Reason and Leverage Search Engines with Reinforcement Learning · arXiv:2503.09516 · 链接

Search-R1++（Reward 与优化器系统分析） · arXiv:2602.19526 · 链接

ESPO: Sequence-level ELBO Policy Optimization for Diffusion Language Models · arXiv:2512.03759 · 链接

LLaDA 1.5（ELBO Preference Optimization 与方差控制） · arXiv:2505.19223 · 链接

本文档仅对既有讨论内容进行结构化整理，未改变原有实验路线与结论。